إطار معايير دراسات الجدوى

الاحترافية

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

قالب شامل ومعايير صارمة

لاتخاذ قرارات استثمارية صحيحة

مبني على تحليل دراسة جدوى ماك بلاش

واستخلاص الدروس والمعايير

يناير 2026

# الجزء الأول: التصور الأساسي

## الفلسفة الأساسية للإطار

هذا الإطار مبني على ثلاثة أركان جوهرية:

| الركن | الشرح |
| --- | --- |
| ١. الدقة قبل الشمولية | الأرقام الخاطئة أخطر من الأرقام الناقصة - كل رقم يجب أن يكون قابل للتتبع والتحقق |
| ٢. القرار قبل التوثيق | الهدف النهائي هو اتخاذ قرار استثماري صحيح - ليس إنتاج وثيقة جميلة |
| ٣. الواقعية قبل التفاؤل | الافتراضات المتحفظة تحمي المستثمر - التوقعات المتفائلة تدمره |

## المعادلة الذهبية

دراسة الجدوى الناجحة = صيغ صحيحة × افتراضات واقعية × سيناريوهات متعددة

## الأخطاء القاتلة التي يجب تجنبها

| # | الخطأ | النتيجة |
| --- | --- | --- |
| 1 | صيغ تشير لمراجع مفقودة (#REF!) | الدراسة بأكملها غير قابلة للاستخدام |
| 2 | خلط نموذجي عمل مختلفين | استثمار ضخم في الاتجاه الخاطئ |
| 3 | عدم توازن الإيرادات/التكاليف | مشروع محكوم بالفشل من البداية |
| 4 | معدل خصم غير واقعي | NPV مضلل يعطي قرارات خاطئة |
| 5 | غياب تحليل الحساسية | لا يعرف المستثمر حدود المخاطرة |
| 6 | إيرادات متفائلة جداً | توقعات لن تتحقق أبداً |

# الجزء الثاني: هيكل القالب المعياري

## الشيتات الإلزامية (14 شيت)

| # | اسم الشيت | المحتوى | الصيغ الإلزامية |
| --- | --- | --- | --- |
|  | المستوى الأساسي (5 شيتات) |  |  |
| 1 | الافتراضات | جميع المدخلات المالية | لا صيغ - قيم مدخلة فقط |
| 2 | الاستثمار الأولي | التكاليف الرأسمالية | SUM, تحقق من عدم السالب |
| 3 | تقدير الإيرادات | توقعات المبيعات 5 سنوات | نمو سنوي مركب |
| 4 | تقدير التكاليف | التشغيلية الثابتة والمتغيرة | مرتبطة بالافتراضات + تضخم |
| 5 | قائمة الدخل | الإيرادات - المصاريف = صافي الربح | كل خلية مرتبطة بمصدرها |
|  | مستوى التقييم (4 شيتات) |  |  |
| 6 | التدفقات النقدية | Cash Flow Statement | صافي الربح + الاستهلاك - CAPEX |
| 7 | مؤشرات التقييم | NPV, IRR, PI | NPV(), IRR(), PI formula |
| 8 | تحليل التعادل | نقطة التعادل بالوحدات والقيمة | Fixed/(Price-Variable) |
| 9 | فترة الاسترداد | Payback Period | تراكمي حتى الصفر |
|  | مستوى المخاطر (3 شيتات) |  |  |
| 10 | تحليل الحساسية | تأثير تغيير المتغيرات | Data Table ثنائي الأبعاد |
| 11 | السيناريوهات | متفائل/أساسي/متشائم | 3 نماذج كاملة |
| 12 | مصفوفة المخاطر | احتمالية × تأثير | تصنيف ألوان |
|  | مستوى الدعم (2 شيت) |  |  |
| 13 | الملخص التنفيذي | صفحة واحدة بالنتائج | مرتبط بالشيتات الأخرى |
| 14 | لوحة التحكم | Dashboard بصري | رسوم بيانية تفاعلية |

## الشيتات الاختيارية (حسب طبيعة المشروع)

| الشيت | متى يكون مطلوباً |
| --- | --- |
| الدراسة الفنية | مشاريع تتطلب بنية تحتية أو معدات |
| الدراسة القانونية | مشاريع تتطلب تراخيص خاصة |
| الدراسة التسويقية | مشاريع B2C أو أسواق جديدة |
| الموارد البشرية | مشاريع كثيفة العمالة (>20 موظف) |
| تقييم المواقع | مشاريع تعتمد على الموقع الجغرافي |

# الجزء الثالث: المعايير الصارمة

## معيار 1: صفر أخطاء في الصيغ

القاعدة: لا يُقبل أي ملف يحتوي على خطأ واحد (#REF!, #VALUE!, #DIV/0!, #NAME?)

| نوع الخطأ | السبب الشائع | الحل |
| --- | --- | --- |
| #REF! | مرجع لشيت أو خلية محذوفة | تتبع كل صيغة وإصلاح المراجع |
| #VALUE! | نوع بيانات خاطئ في الصيغة | التأكد من أن المدخلات أرقام |
| #DIV/0! | القسمة على صفر | إضافة IF لمنع القسمة على صفر |
| #NAME? | اسم دالة خاطئ | مراجعة أسماء الدوال |

## معيار 2: التتبعية الكاملة

القاعدة: كل رقم في الدراسة يجب أن يكون قابلاً للتتبع إلى مصدره

| نوع الرقم | المصدر المطلوب |
| --- | --- |
| أرقام السوق | دراسة سوق موثقة + تاريخ + مصدر |
| أسعار المنافسين | عروض أسعار فعلية أو مواقع رسمية |
| تكاليف المعدات | عروض أسعار من 3 موردين على الأقل |
| الرواتب | متوسط السوق من مصادر موثوقة |
| معدل النمو | متوسط القطاع + مبررات الانحراف |

## معيار 3: الافتراضات الواقعية

القاعدة: كل افتراض يجب أن يكون ضمن النطاقات المعيارية

| الافتراض | النطاق المقبول | خطر أحمر | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| معدل الخصم (WACC) | 10-18% | أقل من 8% | الشركات الناشئة 15-20% |
| نمو الإيرادات سنة 1 | 20-50% | أكثر من 100% | للمشاريع الجديدة |
| نمو الإيرادات سنة 3+ | 10-25% | أكثر من 50% | بعد الاستقرار |
| هامش الربح الإجمالي | 30-70% | أكثر من 80% | حسب القطاع |
| نسبة التكاليف الثابتة | 20-40% | أكثر من 60% | من الإيرادات |
| فترة الاسترداد | 3-7 سنوات | أكثر من 10 | للمشاريع التقليدية |

## معيار 4: نسبة الاستثمار للإيرادات

القاعدة: النسبة يجب أن تكون ضمن معايير الصناعة

| نوع المشروع | النسبة المقبولة | تحذير |
| --- | --- | --- |
| منصة SaaS/رقمية | 2:1 إلى 10:1 | أكثر من 20:1 غير مبرر |
| تجارة إلكترونية | 5:1 إلى 15:1 | أكثر من 30:1 خطر |
| مطعم/مقهى | 10:1 إلى 30:1 | أكثر من 50:1 مبالغ فيه |
| نادي رياضي/ترفيهي | 20:1 إلى 50:1 | أكثر من 100:1 كارثي |
| مصنع/إنتاج | 30:1 إلى 80:1 | أكثر من 150:1 غير واقعي |

## معيار 5: السيناريوهات الإلزامية

القاعدة: كل دراسة يجب أن تحتوي على 3 سيناريوهات كحد أدنى

| السيناريو | الإيرادات | التكاليف | الاحتمالية |
| --- | --- | --- | --- |
| المتفائل | -20% من الأساسي | +10% من الأساسي | 20% |
| الأساسي | التوقعات الواقعية | التوقعات الواقعية | 60% |
| المتشائم | +30% من الأساسي | -15% من الأساسي | 20% |

# الجزء الرابع: قائمة التحقق النهائية

## قبل تسليم أي دراسة جدوى، تأكد من:

| # | البند | الحالة | الوزن |
| --- | --- | --- | --- |
|  | الصيغ والحسابات |  |  |
| 1 | لا يوجد أي خطأ #REF! أو #VALUE! في الملف | ☐ | إلزامي |
| 2 | كل صيغة تشير إلى خلية موجودة فعلاً | ☐ | إلزامي |
| 3 | NPV محسوب بشكل صحيح | ☐ | إلزامي |
| 4 | IRR محسوب ومقارن بـ WACC | ☐ | إلزامي |
| 5 | فترة الاسترداد محسوبة ومنطقية | ☐ | إلزامي |
|  | الافتراضات |  |  |
| 6 | معدل الخصم ضمن النطاق المعقول (10-18%) | ☐ | إلزامي |
| 7 | معدلات النمو مبررة ومقارنة بالسوق | ☐ | إلزامي |
| 8 | كل افتراض موثق بمصدره | ☐ | مهم |
|  | التوازن المالي |  |  |
| 9 | نسبة الاستثمار/الإيرادات ضمن معايير الصناعة | ☐ | إلزامي |
| 10 | التكاليف الثابتة لا تتجاوز 50% من الإيرادات | ☐ | مهم |
| 11 | رأس المال العامل كافٍ لـ 3-6 أشهر | ☐ | مهم |
|  | تحليل المخاطر |  |  |
| 12 | يوجد تحليل حساسية على 3 متغيرات على الأقل | ☐ | إلزامي |
| 13 | يوجد 3 سيناريوهات (متفائل/أساسي/متشائم) | ☐ | إلزامي |
| 14 | يوجد مصفوفة مخاطر مع خطط التخفيف | ☐ | مهم |
|  | العرض والتوثيق |  |  |
| 15 | يوجد ملخص تنفيذي في صفحة واحدة | ☐ | إلزامي |
| 16 | يوجد على الأقل 3 رسوم بيانية توضيحية | ☐ | مهم |
| 17 | التوصية النهائية واضحة (GO/NO-GO) | ☐ | إلزامي |

## نظام التسجيل

| التصنيف | الشروط | القرار |
| --- | --- | --- |
| A - جاهزة للاستخدام | 100% من الإلزامي + 80% المهم | يمكن اتخاذ قرار استثمار |
| B - تحتاج مراجعة | 100% من الإلزامي + أقل من 80% المهم | مراجعة البنود الناقصة |
| C - غير مقبولة | أي بند إلزامي ناقص | إعادة العمل من البداية |

# الجزء الخامس: خارطة طريق التطبيق

## المرحلة 1: التحضير (يوم 1-2)

| # | المهمة | المخرج |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | تحديد نموذج العمل بدقة | وثيقة صفحة واحدة: ما هو المشروع بالضبط؟ |
| 1.2 | جمع البيانات الأولية | قائمة المصادر والأسعار المرجعية |
| 1.3 | تحديد الافتراضات الأساسية | شيت الافتراضات مكتمل |

## المرحلة 2: البناء (يوم 3-5)

| # | المهمة | المخرج |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | بناء شيت الاستثمار الأولي | تكاليف رأسمالية مفصلة ومصدّرة |
| 2.2 | بناء شيت الإيرادات | توقعات 5 سنوات مع معدلات نمو |
| 2.3 | بناء شيت التكاليف | ثابتة ومتغيرة مع التضخم |
| 2.4 | بناء قائمة الدخل | كل صيغة مرتبطة بمصدرها |
| 2.5 | بناء التدفقات النقدية | Cash Flow كامل |

## المرحلة 3: التقييم (يوم 6-7)

| # | المهمة | المخرج |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | حساب مؤشرات التقييم | NPV, IRR, PI, Payback |
| 3.2 | حساب نقطة التعادل | بالوحدات والقيمة |
| 3.3 | إجراء تحليل الحساسية | جدول ثنائي الأبعاد |
| 3.4 | بناء السيناريوهات الثلاثة | NPV لكل سيناريو |

## المرحلة 4: المراجعة والتسليم (يوم 8-10)

| # | المهمة | المخرج |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | فحص جميع الصيغ | صفر أخطاء |
| 4.2 | التحقق من قائمة المراجعة | كل البنود الإلزامية ✓ |
| 4.3 | إنشاء الملخص التنفيذي | صفحة واحدة بالنتائج |
| 4.4 | إنشاء لوحة التحكم | Dashboard بصري |
| 4.5 | المراجعة النهائية | تصنيف A/B/C |

# الجزء السادس: الصيغ المعيارية

## صيغ المؤشرات المالية

| المؤشر | الصيغة |
| --- | --- |
| NPV | =NPV(WACC, CF1:CF5) - Initial_Investment |
| IRR | =IRR(-Initial_Investment, CF1:CF5) |
| PI (مؤشر الربحية) | =NPV(WACC, CF1:CF5) / Initial_Investment |
| نقطة التعادل (وحدات) | =Fixed_Costs / (Price - Variable_Cost_Per_Unit) |
| نقطة التعادل (قيمة) | =Fixed_Costs / (1 - Variable_Cost_Ratio) |
| هامش الأمان | =(Actual_Sales - Break_Even) / Actual_Sales |
| ROI | =(Net_Profit / Initial_Investment) * 100 |
| ROIC | =NOPAT / Invested_Capital |

## صيغ التحقق والضبط

| الغرض | الصيغة |
| --- | --- |
| منع القسمة على صفر | =IF(B2=0, 0, A2/B2) |
| التحقق من عدم السالب | =IF(A2<0, "خطأ: قيمة سالبة", A2) |
| التحقق من النطاق | =IF(AND(A2>=10%, A2<=20%), A2, "خارج النطاق") |
| تنسيق شرطي للأخطاء | =ISERROR(A2) |
| جمع مع تجاهل الأخطاء | =SUMIF(A:A, "<>"&"#REF!") |

# الجزء السابع: أمثلة تطبيقية

## مثال 1: تشخيص دراسة ماك بلاش

المشكلات المكتشفة وكيفية تجنبها:

| المشكلة | السبب | كيف تتجنبها |
| --- | --- | --- |
| 22 خطأ #REF! | صيغ تشير لشيتات محذوفة | التحقق من كل مرجع قبل الحذف |
| نسبة 417:1 | استثمار 298M مقابل إيرادات 714K | التحقق من النسبة قبل البناء |
| خلط نموذجين | رقمي + مرافق فعلية | تحديد النموذج الواحد أولاً |
| معدل خصم 5% | منخفض جداً لشركة ناشئة | استخدام 12-18% للناشئة |
| لا سيناريوهات | سيناريو واحد فقط | 3 سيناريوهات إلزامية |

## مثال 2: نموذج صحيح لمشروع مطعم

| البند | القيمة | المصدر |
| --- | --- | --- |
| الاستثمار الأولي | 1,500,000 ريال | 3 عروض أسعار موثقة |
| إيرادات السنة 1 | 2,400,000 ريال | دراسة سوق + سعة 50 مقعد |
| نسبة الاستثمار/الإيرادات | 0.625:1 | ضمن معيار المطاعم |
| معدل الخصم | 15% | WACC للقطاع |
| NPV | +850,000 ريال | مشروع مجدي |
| IRR | 28% | أعلى من WACC بـ 13% |
| فترة الاسترداد | 2.8 سنة | ضمن المعقول |